# Offerte – Directe Werk Kracht

KVK-nummer: 86559478

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever: Het Utrechts Archief (HUA)
Adres: Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht
E-mail: info@hetutrechtsarchief.nl

## Opdrachtnemer

Directe Werk Kracht
Grafisch Lyceum Utrecht
Koningin Wilhelminalaan 7
3527 LA Utrecht
bureau@glu.nl

Offertenummer: Wordt later ingevuld
Datum: Wordt later ingevuld

# Offerte voor: Interactieve Leporello + Quizmodule + Docenten Dashboard

| Omschrijving | Uren | Tarief | Bedrag |
| --- | --- | --- | --- |
| Ontwerp & conceptontwikkeling (UI, UX, wireframes) | 12 | €40,00 | €480,00 |
| Bouw interactieve leporello-viewer (pan/zoom, hotspots, JSON-structuur) | 18 | €40,00 | €720,00 |
| Bouw mini-quiz (naam invoer, logica, scoreverwerking) | 10 | €40,00 | €400,00 |
| Backend + database voor quizresultaten | 10 | €40,00 | €400,00 |
| Ontwikkeling docentenlogin + resultatenoverzicht | 12 | €40,00 | €480,00 |
| Testen op iPad, digibord, laptop + optimalisaties | 8 | €40,00 | €320,00 |
| Documentatie (Technisch Ontwerp, handleiding docent, opleverdocument) | 5 | €40,00 | €200,00 |
| Eindpresentatie + oplevering bij HUA | 4 | €40.00 | €160,00 |

### Totaal

Totaal arbeidsuren: 79
Subtotaal: € 3.160,00
Donatie aan SOS Kinderdorpen | Plastic Soup Foundation: Nader te bepalen
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

# Voorwaarden

Deze offerte is gebaseerd op een uurtarief van €60,- voor ontwerp- en codeerwerkzaamheden, maar voor dit traject wordt het studenttarief van €40,- per uur gehanteerd.
De donatie aan het gekozen goede doel wordt door de opdrachtgever voldaan binnen 14 dagen na afronding van de opdracht.

Voor vragen of aanpassingen kunt u altijd contact opnemen.
Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!

## Met vriendelijke groet,

Rody Stockschen
Directe Werk Kracht