1. Inleiding

De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een interactieve webapplicatie voor Het Utrechts Archief (HUA). Het doel van het project is om de historische leporello “Panorama van Utrecht”, een illustratie van 5,82 meter lang, digitaal toegankelijk te maken voor mbo-studenten. Studenten moeten door het panorama kunnen schuiven, in- en uitzoomen en hotspots kunnen openen die extra informatie, afbeeldingen en bronnen tonen. Daarnaast wordt er een mini-quiz ontwikkeld waarin leerlingen alleen hun naam hoeven in te vullen. De quizresultaten worden opgeslagen en docenten kunnen deze bekijken via een docentenlogin.

Het Utrechts Archief is het officiële geheugen van de stad en provincie Utrecht. Zij bewaren en digitaliseren historische documenten en ontwikkelen educatieve programma’s voor verschillende doelgroepen. Dit project is voor hen belangrijk omdat het een moderne en interactieve manier biedt om studenten kennis te laten maken met de geschiedenis van Utrecht, passend binnen het thema “De Schone Stad”.

De doelstelling van het project is om een gebruiksvriendelijke, interactieve en educatieve webapplicatie te ontwikkelen waarmee studenten op een toegankelijke manier historische kennis kunnen opdoen. Daarnaast moet het project docenten ondersteunen met een overzichtelijk systeem om quizresultaten in te zien.

2. Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit mbo-studenten van 16 tot 22 jaar. Deze groep is digitaal vaardig, gewend aan smartphones, iPads en touchscreens, en leert vooral door interactieve en visueel aantrekkelijke middelen. Daarom wordt het ontwerp eenvoudig, overzichtelijk en sterk visueel ondersteund.

De secundaire doelgroep bestaat uit mbo-docenten die het lesmateriaal gebruiken. Zij hebben behoefte aan een duidelijke, functionele interface waarin zij de quizresultaten van studenten kunnen bekijken. De docentenomgeving moet rustig ontworpen zijn, met logische navigatie en goede leesbaarheid.

Het design en de functionaliteiten worden specifiek afgestemd op deze doelgroepen door middel van duidelijke iconen, touch-geoptimaliseerde knoppen, grote tikgebieden en eenvoudige navigatie.

3. Projectdoelen en Randvoorwaarden

Het project heeft verschillende doelen. Het eerste doel is het opleveren van een volledig functionerende panorama-viewer waarin studenten kunnen scrollen, zoomen en hotspots kunnen openen. Het tweede doel is het ontwikkelen van een mini-quizmodule waarin leerlingen hun naam kunnen invullen en vragen kunnen beantwoorden. Het derde doel is het opleveren van een docentenpagina met login en een resultatenoverzicht. Het vierde doel is het product optimaal laten functioneren op iPads en digiborden, omdat HUA deze in het onderwijs gebruikt. Het laatste doel is dat het product zowel online als offline beschikbaar kan worden gemaakt.

Randvoorwaarden waaraan het project moet voldoen zijn onder andere het gebruik van HTML, CSS, JavaScript en JSON voor de viewer. Voor de quizmodule wordt een lichte backend met database gebruikt. De applicatie moet volledig responsief zijn en correct werken op iPads en digiborden. Verder moet het ontwerp intuïtief en educatief verantwoord zijn.

4. Eisen en Wensen

De belangrijkste eisen zijn dat de student door de gehele leporello kan navigeren, soepel kan in- en uitzoomen en op hotspots kan klikken voor extra informatie. Alle content wordt uit JSON-bestanden geladen. Het product moet werken op iPads, digiborden, laptops en de meest gebruikte browsers. De quiz moet leerlingnamen en scores opslaan in de database. Docenten moeten kunnen inloggen en een overzicht kunnen zien van alle quizresultaten. Het product moet online én offline bruikbaar zijn.

De wensen zijn onder andere dat de applicatie toekomstbestendig wordt gebouwd, zodat HUA later eenvoudig nieuwe hotspots of extra content kan toevoegen. Ook zou het wenselijk zijn dat het ontwerp visueel aansluit bij de uitstraling van HUA en dat de docentenpagina eventueel kan worden uitgebreid met filters of grafieken.

5. Projectaanpak en Werkmethode

Het project wordt uitgevoerd in verschillende fasen: planning, ontwerp, bouw, testen en oplevering. In de planningsfase worden alle wensen en eisen helder vastgelegd. Daarna wordt het ontwerp van de viewer, quiz en docentenpagina gemaakt. Vervolgens wordt het product ontwikkeld en getest op de verschillende apparaten die HUA gebruikt. Tot slot wordt het product gepresenteerd en opgeleverd.

Het team werkt met de SCRUM-methode. Er vinden drie keer per week korte stand-up meetings plaats om de voortgang te bespreken. Elke sprint duurt twee weken en begint met een sprint planning en eindigt met een review en een retrospective. De taken worden verdeeld in een backlog en gemonitord via een digitaal bord. Tijdens elke sprint wordt een werkend deelproduct opgeleverd.

6. Planning

De planning wordt opgedeeld in sprints van 4-6 dagen.
In sprint 1 wordt het ontwerp gemaakt en de structuur van de JSON-bestanden opgezet. 
In sprint 2 wordt de basis van de panorama-viewer gebouwd. 
In sprint 3 worden de hotspots toegevoegd en geoptimaliseerd. 
Sprint 4 richt zich op de quizmodule, inclusief het opslaan van leerlingnamen en scores. 
Sprint 5 omvat de ontwikkeling van de docentenlogin en het resultatenoverzicht. 
In sprint 6 worden alle onderdelen samengevoegd en getest op iPads, digiborden en laptops. 
Sprint 7 is voor optimalisatie, bugfixes en de finale oplevering.

Een Gantt-chart wordt gebruikt om deadlines en mijlpalen inzichtelijk te maken. Hierin staan oplevermomenten zoals de eerste werkende viewer, het quizgedeelte, de docentenpagina en de eindpresentatie.

7. Taken en Rollen

Omdat dit project individueel wordt uitgevoerd, neem ik alle rollen binnen het team op mij. Ik vervul zowel de rol van SCRUM-master, waarin ik de planning en werkmethode bewaak, als de rol van product owner, waarbij ik het contact met de opdrachtgever onderhoud en de requirements verduidelijk. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het ontwerp van de interface, de frontendontwikkeling van de viewer, de backendontwikkeling van de quizmodule en het verwerken van alle content. Alle taken worden door mij gepland, uitgevoerd en gemonitord binnen de SCRUM-structuur.

8. Risicoanalyse

Belangrijke risico’s zijn onder andere technische beperkingen van iPads en digiborden, compatibiliteitsproblemen tussen browsers en apparaten, tijdsdruk door onvoorziene technische uitdagingen en het risico dat de klant later extra functionaliteiten wenst. De kans op deze risico’s wordt verkleind door regelmatig contact met de opdrachtgever, het vroeg testen op iPads en digiborden, en door in elke sprint werkende onderdelen op te leveren. Indien de klant extra wensen toevoegt, wordt in overleg gekeken naar haalbaarheid binnen tijd en scope.

9. Test- en Opleverplan

Het product wordt tijdens en na de ontwikkelfase uitgebreid getest. Er wordt getest op verschillende browsers en apparaten, waaronder iPads, digiborden, Windows- en macOS-laptops. Belangrijke testpunten zijn de werking van pan- en zoomfuncties, het openen van hotspots, laadtijden, de offline werking en of de JSON-data correct wordt ingeladen.

De quizmodule wordt getest op het correct opslaan van leerlingnamen en resultaten, de veiligheid van de docentenlogin en de leesbaarheid van het resultatenoverzicht. Na afronding wordt het product aan de klant gepresenteerd, inclusief uitleg over het beheer van JSON-content en de werking van de docentenpagina.